Załącznik nr 4

do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sokólskiego na lata 2008 - 2015

PLAN INWESTYCJI W LATACH 2008 – 2015 – Szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze

| ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE |  |  |  |  |
|  |  | Wartość zadania w zł |  |  |
|  |  | Lata realizacji 2008 – 2010 | Lata realizacji 2011 – 2013 | Lata realizacji po roku 2013 |
|  | Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych oraz bazy noclegowej | 1 350 000 | --- | --- |
|  | Poprawa stanu bazy szkolenia praktycznego i standardu bazy dydaktyczno – wychowawczej Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce | 885 000 | --- | --- |
|  | Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Sokółce | 600 000 | --- | --- |
|  | Budowa hali sportowej z kompleksem boisk przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce | --- | --- | 5 000 000 |
|  | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej | 3 500 000 | --- | --- |
|  | Modernizacja internatu przy Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej | 200 000 | 500 000 | --- |
|  | Budowa boiska w Suchowoli | --- | 500 000 | --- |
|  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli | --- | 910 000 | --- |
|  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce | 900 000 | --- | --- |